软件工程系统开发方向招新考核

竞赛实验室设备借用管理系统

四轮迭代系统分析报告

| 姓名 | 刘泽 |
| --- | --- |
| 学号 | 2025181005000135 |

说明：本报告不要求编写程序。重点考察从真实问题出发，将需求逐步转化为工程意图，并在反馈、数据和运行环境变化下持续调整方案的能力。

四轮迭代必须连续：后续迭代是在上一版本基础上的增量修改。请明确哪些内容被保留、修改、删除或新增，不要每轮重新写一套互不关联的方案。

项目背景与原始材料

竞赛实验室现有摄像头、开发板、传感器、工具箱等设备，目前主要通过 QQ 群和 Excel 表格记录借用情况。随着实验室成员增加，逐渐出现设备状态不清、多人申请冲突、借用记录不完整、归还后状态更新不及时等问题。实验室计划建设一套设备借用管理系统。

原始需求材料

实验室负责人：希望设备流转过程能够被记录。不同类型的设备可以采用不同的管理方式，既要保证重要设备管理规范，也不要让普通设备的借用过程过于繁琐。

设备管理员：希望能够准确掌握设备当前状态和借用人，减少状态不一致、重复操作和记录缺失。设备归还时如果存在异常，也应当能够留下相应记录。

实验室成员：希望能够直接查看设备情况、提交借用申请、了解处理进度，并查看自己的历史记录。整个操作过程应当尽量清楚、方便。

以上材料只表达主要诉求，并不构成完整需求。需要自行识别不明确之处、业务规则、权限边界、状态变化和异常场景。

V1  从需求到工程意图

目标：把原始需求材料转化为一个自洽、可验证的“最小可运行系统方案”。

1.1 问题与系统边界

当前最需要解决的核心问题： 1. 设备状态不唯一可信：QQ群与Excel并行记录，无统一台账，"看时可用、用时被占"； 2. 借用流程无管控：多人申请同一设备靠抢，没有审批与占用机制，冲突无仲裁； 3. 记录不完整、不可追溯：谁借的、何时该还、是否异常归还，事后难以查证； 4. 归还后状态更新靠人自觉，设备状态长期失真。 系统负责（In scope）：设备台账与状态管理、借用申请与审批、领取/归还流程管控、状态变更留痕、借用历史查询。 系统不负责（Out of scope）：设备采购/报废/资产盘点、维修实施本身（系统只跟踪维修状态）、赔偿与财务结算、实验室门禁准入、与教务等外部系统对接。

1.2 用户、目标与需求

| 角色 | 主要目标 | 需要系统提供的能力 | 依据/来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验室成员（MEMBER） | 随时了解设备能否借、借用进行到哪一步、查看自己的历史记录 | 设备列表与实时状态查询、提交借用申请、查看申请进度与历史 | 原始需求材料——成员诉求 |
| 设备管理员（ADMIN） | 准确掌握设备当前状态与借用人，减少状态不一致、重复操作与记录缺失 | 审批申请、确认领取/归还、维护设备状态（含维修标记）、查看全量借用记录 | 原始需求材料——管理员诉求 |
| 实验室负责人（LEADER） | 设备流转全程可查；重要设备管理规范、普通设备不过度繁琐 | 查看全量流转记录与统计、制定设备分类管理策略、对重要设备保留追索 | 原始需求材料——负责人诉求 |
| 系统（定时任务） | 自动执行周期性规则，弥补人工巡检不可靠的短板 | 超期扫描标记、超时未领取释放、记录任务执行结果 | 工程判断：靠人记忆保证周期规则必然遗漏，需系统兜底 |

1.3 不明确问题与工程决策

| 不明确/需决策的问题 | 你的决定 | 理由 | 可能影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备如何分类管理？材料只说“不同类型不同管理方式” | 按价值/重要性分两级：摄像头（CAM）、开发板（BOARD）为重要设备；传感器（SENSOR）、工具箱（TOOL）为普通设备 | 与设备自然类别吻合：重要设备少而贵、普通设备多而廉价 | 审批流程需分级，设备表增加重要设备标志 |
| 审批权与审批时限不明确 | 管理员（A01-A03）均有审批权；目标审批响应不超过24小时 | 管理员仅3人，权责集中便于追溯；时限给出可验证目标 | 超时无自动升级机制，V1先靠列表排序提示 |
| 借用时长与“超期”如何界定 | 申请必须填写预计归还时间；超期=实际归还晚于预计时间 | 超期判定必须有客观依据，避免口说无凭 | 申请单新增预计归还时间字段，超期规则可自动判定 |
| 批准后设备是否立即锁定 | 批准即预留（RESERVED），设备立即对其他申请不可见 | 若批准后仍可被他人申请走，审批将形同虚设 | 状态机需支持RESERVED，并引出“批准不领取”问题（见下条） |
| 批准后多久不领取算放弃 | 48小时未领取自动释放回可借 | 兼顾保留的合理性与其他成员公平使用设备的权利 | 需要定时任务支撑；V1先记录释放事件，提醒能力后续版本完善 |
| 多人共用一台设备如何记录 | V1仅记录申请人一人，实际使用人暂不建模 | 最小方案先解决主流程闭环；共用属于增强需求，不阻塞上线 | 后续版本如需支持，需扩展申请-使用人关系（V2处理） |

1.4 业务规则

| 规则编号 | 业务规则 | 制定理由 | 涉及角色/对象 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BR-01 | 设备状态机：可借AVAILABLE/预留RESERVED/借出BORROWED/维修MAINTENANCE四态，仅允许状态转换表定义的合法转换 | 统一状态语义，终结Excel与QQ群口径不一 | Device、全体角色 | 对照状态转换表逐条验证，非法转换应被系统拒绝 |
| BR-02 | 占用唯一性：任一时刻一台设备至多被一个有效申请占用，批准/占用前必须校验设备当前状态 | 消除“查看时可用、批准时被占”的冲突 | Device、BorrowRequest | 同设备并发提交两笔申请，仅一笔能完成占用 |
| BR-03 | 分类流程：重要设备（CAM/BOARD）须经管理员审批后预留；普通设备（SENSOR/TOOL）提交后由系统直接预留、管理员事后核对 | 平衡规范与效率，避免普通器材层层审批把用户逼回QQ群 | Device、BorrowRequest | 重要设备提交后为“待审批”；普通设备提交后立即RESERVED |
| BR-04 | 批准即预留：申请批准时设备AVAILABLE→RESERVED并绑定该申请 | 明确占用起点，消除管理员之间“何时占设备”的理解分歧 | Device、BorrowRequest | 批准后立即查询设备状态应为RESERVED且关联申请正确 |
| BR-05 | 领取确认与超时释放：管理员确认领取RESERVED→BORROWED；批准后48小时未领取自动释放 | 防止设备被批准单长期空占 | BorrowRequest、系统定时任务 | 构造批准后不领取用例，验证48小时后释放且留痕 |
| BR-06 | 归还检验：正常归还BORROWED→AVAILABLE；异常归还必须BORROWED→MAINTENANCE，禁止异常设备直接回到可借 | 异常设备带病上架会被再次借出，属安全底线 | Device、管理员 | 提交异常归还，验证设备状态为MAINTENANCE且不可借 |
| BR-07 | 全程留痕：超期标记（归还晚于预计时间记OVERDUE）；申请、审批、领取、归还、状态变更均记录操作人/时间/关联申请 | 超期管理与追责都需要证据基础 | 全部对象 | 任意操作后核对事件日志与状态日志的完整性、一致性 |

1.5 核心流程与状态

核心借用流程： 重要设备——成员查看设备（须可借）→ 提交申请（用途、起止时间、预计归还时间）→ 管理员审批 ──批准──→ 设备AVAILABLE→RESERVED → 成员48小时内领取 → 管理员确认领取 RESERVED→BORROWED → 借用期满归还 → 管理员检验：正常→AVAILABLE；异常→MAINTENANCE（维修完成确认后再→AVAILABLE）。 普通设备——提交后系统自动预留（来源=快速通道），领取与归还环节同上。 旁路分支——审批拒绝（终态）；成员撤回（领取前，设备如已预留则同步释放）；48小时超时自动释放。 设备状态机（文字版状态图）： AVAILABLE --申请批准--> RESERVED --领取确认--> BORROWED --正常归还--> AVAILABLE BORROWED --异常归还--> MAINTENANCE --维修完成确认--> AVAILABLE RESERVED --超时未领取/成员撤回--> AVAILABLE 申请单状态：SUBMITTED（已提交）→ UNDER_REVIEW（审核中）→ APPROVED（已批准待领取）→ PICKED_UP（已领取）→ RETURNED（已归还）；分支终态：REJECTED（已拒绝）/ WITHDRAWN（已撤回）/ RELEASED（超时释放）。

| 对象 | 当前状态 | 触发条件/操作 | 下一状态 | 约束/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 | AVAILABLE | 申请被批准（重要设备）/ 提交生效（普通设备快速通道） | RESERVED | 占用前必须校验当时仍为AVAILABLE（BR-02） |
| 设备 | RESERVED | 管理员确认领取 | BORROWED | 记录领取时间与借用人 |
| 设备 | RESERVED | 48小时未领取自动释放 / 成员撤回 | AVAILABLE | 释放写入事件日志，注明原因（超时/撤回） |
| 设备 | BORROWED | 管理员检验无异常、正常归还 | AVAILABLE | 归还时间晚于预计时间则该次借用标记OVERDUE |
| 设备 | BORROWED | 异常归还（损坏/缺配件/读数异常） | MAINTENANCE | 禁止直接转AVAILABLE（BR-06） |
| 设备 | MAINTENANCE | 管理员确认维修完成 | AVAILABLE | 恢复可借前须确认设备可正常使用 |

1.6 数据对象与关系

| 数据对象 | 需要保存的主要信息 | 与其他对象的关系 | 为什么需要 |
| --- | --- | --- | --- |
| User 用户 | user_id、姓名、角色（MEMBER/ADMIN/LEADER）、联系方式 | 一个User发起N个BorrowRequest；一个User可操作N条日志 | 区分权限边界与责任主体 |
| Device 设备 | device_id、名称、类别（CAM/BOARD/SENSOR/TOOL）、是否重要设备、当前状态、存放位置 | 一台Device对应N个BorrowRequest与N条状态日志 | 设备状态的唯一可信来源（BR-01） |
| BorrowRequest 借用申请 | request_id、device_id、申请人、用途、起止时间、预计归还时间、状态、审批人/意见、领取/归还时间 | 关联User与Device；一份申请对应N条事件/状态日志 | 业务主线单据，串起申请-审批-领还全流程 |
| StateChangeLog 设备状态日志 | 时间、device_id、旧状态、新状态、来源、关联request_id、操作人、备注 | N条属于一台设备/一笔申请 | 状态变更留痕，也是对账与追责依据（BR-07） |
| EventLog 业务事件日志 | event_id、request_id、action、actor、result、detail、时间 | N条属于一份申请 | 流程级追溯：谁在何时做了什么操作 |
| Notification 通知（预留） | notification_id、user_id、类型、内容、发送/已读时间 | 属于一个User | V1仅预留表结构；提醒能力后续版本启用 |

1.7 V1 工程意图

| 工程意图要素 | V1填写 |
| --- | --- |
| 本轮目标 | 用最小可运行的规范化流程替代QQ群+Excel，实现设备状态唯一可信、申请有审批、全程留痕可查 |
| 必须保持的不变量 | ①任一时刻一台设备至多被一个有效申请占用；②设备状态与借用记录严格一致；③所有状态变更可追溯到人、时间、关联申请 |
| 关键约束 | 实验室内部低负载（约40人/33台设备/两周126笔申请）；管理员仅3人兼职；无专业运维；通过浏览器访问 |
| 验收依据 | 1.8全部验证场景通过，尤其是并发冲突（TC-03）与异常归还（TC-05）两个高风险场景 |
| 暂不处理的问题 | 消息推送渠道、申请优先级、多人共用建模、移动端体验、性能优化、审批分权细化、数据统计分析 |

1.8 V1 验证方案

| 编号 | 验证场景 | 前置条件 | 预期结果 | 验证的需求/规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | 成员查看设备列表 | 存在处于各种状态的设备 | 列表实时、准确显示每台设备当前状态与可借性 | 原始需求-成员诉求；BR-01 |
| TC-02 | 提交重要设备申请并获批 | CAM01当前为AVAILABLE | 审批通过后CAM01立即变为RESERVED并绑定该申请 | BR-03、BR-04 |
| TC-03 | 同设备并发申请冲突 | BOARD01为AVAILABLE，A、B两人先后申请 | 先获批者占用成功；后者的批准因设备已被占用而失败并得到明确提示 | BR-02 |
| TC-04 | 领取确认 | TC-02的申请已批准 | RESERVED→BORROWED，记录领取时间与借用人，事件日志完整 | BR-04、BR-07 |
| TC-05 | 异常归还 | 设备处于BORROWED | 归还勾选异常后设备变为MAINTENANCE，不再出现在可借列表 | BR-06 |
| TC-06 | 超时未领取释放 | 申请批准后48小时未领取 | 设备自动回到AVAILABLE，事件日志注明“超时释放” | BR-05 |

V1形成了以“设备状态机+占用唯一性+全程留痕”为支柱的最小可运行方案：设备四态（可借/预留/借出/维修）；重要设备审批制、普通设备系统自动预留的轻量快速通道；批准即预留、48小时未领取自动释放、异常归还强制入维修。系统边界限定于台账、申请审批、借还流程与留痕，不涉及资产与财务。该方案与原始材料四大痛点一一对应：状态不清→唯一可信状态源；申请冲突→占用唯一性校验；记录不全→事件与状态双日志；归还失真→归还检验规则。

V2  需求扩展与复杂规则

目标：面对新的现场诉求，完成需求获取、影响分析与需求控制，而不是简单往系统里“加功能”。 本轮材料不是需求清单，不要求逐条实现；需要先判断哪些是需求、规则、约束、异常、非功能诉求或仅是用户观点。

本轮新增材料

材料A｜负责人周会摘录：最近比赛项目增多，摄像头、少量高性能开发板经常临时被占用。负责人提出：“贵重或关键设备不能和普通传感器一样处理，最好有人明确负责批准；但普通器材如果每次都层层审批，大家最后还是会回到QQ群里借。”另有老师提到，正式比赛、课程实验和个人练习对设备的紧迫程度不同，但目前没有统一的优先原则。负责人还追问：如果申请人本身就是设备管理员，审批记录应该如何处理？重要操作以后最好能说清楚是谁作出的决定。

材料B｜成员访谈节选：成员普遍希望提交后能知道“现在到底卡在哪一步”，而不是只看到“处理中”。有人临时改变实验安排，希望在设备尚未领取前取消；也有人提出申请已经批准但临时不来领取时，不确定设备要为他保留多久。小组项目中常由一名成员代为申请，但实际使用人可能不止一人。还有成员反映网络较差时点击提交后页面无响应，会再次点击，事后偶尔看到内容非常相似的两条申请。被拒绝后，部分成员希望知道原因，以便决定是修改申请还是换设备。

材料C｜设备管理员工作记录：管理员常在一天中集中处理申请。多人申请同一台设备时，可能出现“查看时可用、批准时已被别人占用”的情况；不同管理员同时处理相关申请时也需要人工核对。对于已经批准但长时间无人领取的申请，目前没有统一处理方式。异常归还通常先在备注里写明，再由管理员手工调整设备状态；繁忙时可能出现异常已经登记但设备仍显示可借的情况。超期记录主要靠管理员查看列表发现，是否提醒、什么时候提醒没有固定做法。管理员还希望普通设备尽量快办，重要设备则保留更完整的审批和追溯信息。

材料D｜现有表格与群聊中的零散约定：Excel中目前只有“可用/借出/维修”三种设备状态，但群里实际还会说“已答应给某人留着”“等老师确认”“人没来拿”“有问题先别借”等。管理员之间对“申请通过是否立即占用设备”理解不完全一致；有的人批准后就把设备标为不可用，有的人等到实际领取才修改。负责人没有要求你照搬这些做法，而是希望你判断哪些约定应该被系统正式化、哪些应该舍弃。上述材料可能包含相互冲突的诉求、隐含约束和需要进一步澄清的问题，请基于V1方案自行作出工程决策。

2.1 变更识别与影响分析

| 新增/变化诉求 | 影响V1哪些内容 | 你的处理决定 | 保留/修改/新增/删除 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵重/关键设备需专人明确批准，普通器材不能层层审批（材料A） | BR-03分类流程 | 保留两级分类思路并细化：重要设备须由管理员审批并记录批准理由；普通设备维持“提交即预留”快速通道不变 | 修改 | 与V1方向一致，但V1未回答“谁批准、凭什么批准”，需补齐审批责任 |
| 正式比赛/课程实验/个人练习紧迫程度不同，无统一优先原则（材料A） | 审批队列处理顺序 | 新增申请优先级字段（比赛>课程>练习），审批列表按优先级+提交时间排序 | 新增 | 让管理员“先挑着急的处理”有据可依，而不是凭个人感觉 |
| 申请人本身就是管理员时审批记录如何处理（材料A） | 审批权限边界 | 新增回避规则：系统禁止申请人=审批人，须转交其他管理员处理 | 新增 | 自批破坏追溯公信力，负责人明确关切 |
| 重要操作要说清是谁作出的决定（材料A） | EventLog事件日志 | 新增ApprovalRecord审批记录表：批准/拒绝均须填写理由并落库 | 新增 | 事件日志回答“发生了什么”，审批记录补充“为什么”，两者互补 |
| 提交后只看到“处理中”，不知道卡在哪一步（材料B） | 申请状态模型与展示 | 申请状态细分并在全程展示时间线：已提交/审核中/已批准待领取/已领取/已归还/已释放，并提示“下一步该谁操作” | 修改 | 状态可见性是“知道现在卡在哪”的前提 |
| 未领取前想取消；批准后不来领取要保留多久（材料B） | 无撤回功能；BR-05 | 新增撤回：未领取前可自行撤回，已预留设备同步释放；48小时领取时限正式化，到期前24小时提醒 | 新增+修改 | 材料B诉求与V1的48小时决策互相印证，升级为正式系统规则 |
| 弱网重复提交产生相似两条申请；被拒不知原因；小组多人共用；异常归还备注后仍可借；批准未领取无统一处理（材料B/C/D） | 提交接口、拒绝原因、数据模型、BR-06执行、BR-05落地 | 逐条处理：提交幂等去重、结构化拒绝原因并对申请人可见、申请增加实际使用人、异常归还强制同事务入维修、自动释放定时任务 | 新增/修改 | 属跨域诉求，逐一落入规则与数据模型，见2.2 |

2.2 需求与规则变更

| 编号 | V1内容 | V2变更后内容 | 变更原因 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BR-03 | 重要设备须审批；普通设备系统自动预留 | 重要设备审批须由管理员在审批页完成并填写理由；审批列表按（优先级,提交时间）排序 | 材料A“有人明确负责批准”+统一优先原则 | BorrowRequest、审批界面 |
| BR-05 | 48小时未领取自动释放（V1为设想） | 正式化：批准时写入领取截止时间pickup_deadline；到期前24小时站内提醒；48小时自动释放并通知申请人与管理员 | 材料B“保留多久”无共识、材料C“无统一处理方式” | 定时任务、Notification |
| BR-06 | 异常归还必须转维修 | 强制化：归还单异常项必选结构化类型（损坏/缺配件/读数不稳/其他），归还与BORROWED→MAINTENANCE在同一事务完成，不允许“先回可借再人工补改” | 材料C/D：备注后手工改状态易漏、管理员执行不一致 | 归还流程、Device、StateChangeLog |
| BR-08（新增） | （V1无） | 提交幂等：同一用户对同一设备10分钟内内容相同的重复提交合并为一条并返回原申请号；前端提交按钮防抖 | 材料B弱网转圈重复点击 | 提交接口、前端表单 |
| BR-09（新增） | （V1无） | 审批回避：申请人=管理员时，系统禁止其审批自己的申请，须转交其他管理员 | 材料A负责人追问“自己批自己怎么办” | 审批权限校验 |
| BR-10（新增） | （V1无） | 结构化拒绝原因：拒绝必须选择原因代码（时段冲突/设备状态不符/资格不符/其他）+补充说明，对申请人可见 | 材料B“被拒后想知道原因” | 申请详情页、BorrowRequest |
| BR-11（新增） | （V1无） | 申请可登记实际使用人（可多人），借用记录与追溯覆盖全部使用人 | 材料B小组代为申请、实际使用人不止一人 | BorrowRequest-User新增关系 |

2.3 状态与流程调整

与V1的差异（只列变化部分）： 1. 申请单状态细分：主链 SUBMITTED→UNDER_REVIEW→APPROVED→PICKED_UP→RETURNED 不变；显式建模三个终态——WITHDRAWN（撤回）、REJECTED（拒绝）、RELEASED（超时释放）。页面按“当前环节+下一步该谁操作”展示时间线（V1为黑盒“处理中”）。 2. 新增撤回路径：UNDER_REVIEW/APPROVED 状态允许申请人撤回；若设备已RESERVED则同步释放（RESERVED→AVAILABLE），留痕“成员撤回”。 3. 异常归还直达维修：归还单勾选异常时，BORROWED→MAINTENANCE 与归还单提交在同一事务内完成（V1仅为规则约束，V2升级为事务约束，杜绝“先可借后补改”的中间态）。 4. 超时释放闭环：APPROVED 后启动48小时倒计时，T-24小时提醒申请人，T时申请转RELEASED并释放设备。 5. 重要设备审批链增加“审批人+理由”落库（ApprovalRecord），审批列表按（优先级，提交时间）排序；普通设备快速通道不变。

2.4 数据模型影响

| 受影响对象 | 是否新增字段/关系 | 调整内容 | 不调整会产生什么问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| BorrowRequest | 新增字段 | priority（比赛/课程/练习）、pickup_deadline、withdrawn_at、reject_reason_code、reject_note；状态枚举扩展WITHDRAWN/RELEASED；expected_return_time从可选改为必填 | 无法排序审批队列、无法执行领取时限、撤回与拒绝不可追溯、超期无客观判定依据 |
| BorrowRequest-User | 新增关系 | request_co_users（申请↔实际使用人多对多） | 小组共用设备无法追溯，出问题只能找到申请人一人 |
| ApprovalRecord（新表） | 新增表 | approval_id、request_id、approver_id、action（批准/拒绝）、reason_code、reason、created_at | “谁批准的、为什么批准”无处落库，负责人追溯诉求落空 |
| Notification | 启用V1预留表 | type（领取提醒/超时释放/审批结果）、payload、sent_at、read_at | 提醒无载体，超时释放缺少前置告知，规则形同虚设 |
| Device/StateChangeLog | 约束强化 | 异常归还类型写入StateChangeLog结构化字段；归还事务内强制校验状态机合法性 | 异常设备可能再次流入可借列表（V2材料明确指出该现象已发生） |

2.5 V2 工程意图

| 工程意图要素 | V2填写 |
| --- | --- |
| 本轮变化目标 | 补齐审批责任链（谁批、为什么批）；把材料中的模糊约定正式化为系统规则（领取时限、异常归还、撤回、优先级、回避）；提升流程透明度 |
| 允许变化的范围 | 申请状态枚举、审批与归还子流程、数据模型增量字段/表；不改变设备四态状态机骨架与两级分类管理策略 |
| 必须保护的不变量 | V1三条不变量（占用唯一、状态与记录一致、全程留痕）继续成立；BR-02/BR-04/BR-06语义不得放松 |
| 新增约束 | 禁止自批（BR-09）；异常归还与状态转换同事务（BR-06强化）；重复提交幂等（BR-08）；拒绝必须结构化原因（BR-10） |
| 验收依据 | 2.6全部新增场景通过，且V1回归项全部保持通过 |
| 需要回归验证的V1能力 | TC-03并发占用、TC-05异常归还入维修、TC-06超时释放——三项规则正式化后行为与V1一致 |

2.6 V2 验证与回归

| 编号 | 验证/回归场景 | 验证目的 | 预期结果 | 关联规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V2-01 | 重要设备审批记录完整性 | 谁批准/拒绝、理由、时间可查 | ApprovalRecord含审批人、理由、时间且不可篡改 | BR-03、材料A |
| V2-02 | 管理员自批拦截 | 回避规则生效 | 申请人=审批人时系统拒绝提交并提示转交其他管理员 | BR-09 |
| V2-03 | 优先级排序 | 审批队列有序 | 比赛类申请排在课程、练习之前；同级按提交时间 | BR-03变更 |
| V2-04 | 撤回释放设备 | 撤回后资源即时回池 | APPROVED申请撤回后设备RESERVED→AVAILABLE，事件留痕 | BR-05、材料B |
| V2-05 | 异常归还事务化（回归TC-05） | 不允许出现“可借”中间态 | 提交归还单即转MAINTENANCE，窗口期为零 | BR-06强化 |
| V2-06 | 重复提交幂等 | 弱网连点只产生一条申请 | 10分钟内相同提交返回原申请号并提示 | BR-08 |
| V2-07 | V1回归：并发占用与超时释放 | 新改动未破坏V1能力 | TC-03、TC-06行为与V1一致 | BR-02、BR-05 |

V2相对V1最关键的变化是把“流程管控”升级为“责任与透明”：审批从动作升级为带理由的责任记录（ApprovalRecord+回避规则）；申请从黑盒“处理中”升级为全程可见的状态时间线；优先级、领取时限、撤回、拒绝原因、多人使用等现场约定正式化为系统规则。为避免新规则破坏原有流程：设备四态机骨架与占用唯一性不变量冻结不动；异常归还由“规则”升级为“事务约束”，自由度反而收窄；全部变更通过2.6场景验证，并回归V1三项关键能力（并发占用、异常归还、超时释放）确认无破坏。

V3  基于运行数据改进

目标：从运行证据出发识别问题，形成“反馈—评估—再决策”的数据驱动改进，而不是凭感觉增加功能。 本轮不提供统计结论，需要从多份原始日志中自行建立证据链；单个异常事件不能直接等价为软件缺陷。

本轮运行材料（模拟两周试运行，另附 V3_运行日志材料包.zip）

| 材料文件 | 内容说明 |
| --- | --- |
| V3_业务事件日志.csv | 申请提交、审批、领取、撤回、归还、超期等业务事件。可通过 request_id、device_id、user_id 和时间关联其他日志。 |
| V3_设备状态日志.csv | 设备状态变化记录，包含状态来源、关联申请和操作人。 |
| V3_系统访问日志.log | 部分接口访问记录，包含HTTP状态、响应耗时和trace信息。 |
| V3_用户反馈.csv | 试运行期间成员、管理员和负责人的反馈原话。 |
| 数据范围 | 2026-09-01 至 2026-09-14。日志为模拟现场数据，包含正常行为、噪声和异常。 |
| 分析要求 | 不要只统计次数。需要将不同日志相互印证，区分“业务规则问题、交互/信息反馈问题、用户操作问题、系统实现/运行问题”，并说明哪些证据足以形成改进需求。 |

3.1 证据关联、问题识别与优先级

| 证据编号/日志位置 | 你认为反映的问题 | 严重性/优先级 | 证据链与判断理由 | 是否形成软件改进需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EV-01：业务事件日志18条 APPROVAL_FAILED_DEVICE_UNAVAILABLE（82次成功批准，占批准尝试18%），detail均为“device state changed after submission”；设备状态日志18条 MANUAL_SYNC“state updated by another borrowing record” | 批准时设备占用校验非原子/不同步——业务规则问题+系统实现问题 | 高（P0） | 两份日志以request_id关联印证：如R0007/BOARD06，9/1提交、9/2被另一借用记录同步占用、9/2批准失败；管理员A02（9/9“两个管理员处理同一台设备”）与成员U022（9/4“看着可用提交后不能借”）反馈与之互证 | 是→IMP-1 占用事务原子化 |
| EV-02：设备状态日志4次异常归还先 BORROWED→AVAILABLE（note=abnormal flag recorded separately），0.7~1.4小时后才由 ADMIN_CORRECTION 改入MAINTENANCE（CAM01@9/3、CAM02@9/4、CAM02@9/6、BOARD03@9/10）；另5次直接入MAINTENANCE，处理路径不一致 | 异常归还规则（BR-06）未在代码路径强制执行——业务规则落地问题 | 高（P0） | 管理员A01 9/4 11:20反馈“备注了异常但设备列表仍可借”，与CAM02@9/4 03:34归还→04:53才修正的暴露窗口吻合；窗口期内异常设备可被误借 | 是→IMP-2 异常归还事务化+维修闭环 |
| EV-03：访问日志 overdue-scan 每日仅08:00执行1次，9/5、9/11两次HTTP 500（4800ms）；业务日志11条 OVERDUE_DETECTED 全部 detail=“no automatic user notification recorded”；R0001、R0076 检出时间晚于实际归还时间 | 超期检测频率低、失败无重试、无用户通知——系统实现问题 | 高（P1） | 管理员A03 9/11反馈“超期有时当天有时第二天才发现”与9/11任务失败当日吻合；扫描一天一次+失败漏检导致检出滞后甚至晚于归还；无通知使用户U040“不知道什么时候该还” | 是→IMP-3 超期检测与通知治理 |
| EV-04：7份申请批准后始终未领取也未撤回（R0026/R0070/R0027/R0109/R0062/R0052/R0082），设备滞留RESERVED最长101.9小时；全程无任何自动释放事件 | 48小时自动释放规则（BR-05）未实现——业务规则问题 | 中（P1） | 成员U031（9/3“申请通过没去领设备一直显示被占”）与管理员A03（9/6“不知道该保留还是释放”）反馈互证；设备被空占直接削弱其他成员可用性 | 是→IMP-4 领取时限自动化 |
| EV-05：访问日志 POST /api/applications 共134次，8次HTTP 504（3.2~6.4秒）；U014反馈重复点击“出现两条相似记录”，但业务日志同用户同设备10分钟窗口重复提交检测为0组 | 提交链路健壮性不足（504+无幂等设计）——系统实现问题 | 中（P2） | 504为网关超时，服务端是否落库无事件可查，证据链不完整；U014本人9/12提交在日志中仅1条201成功，其“两条记录”的反馈与日志不符（可能为感知偏差）；判定：健壮性缺陷真实存在（8次504），重复数据风险客观存在，但当前无重复实证 | 是→IMP-5 提交幂等与超时降级 |
| EV-06：访问日志 GET /api/admin/applications（n=42）中位606ms、最大2428ms，为其他接口（中位多在150ms内）的4~10倍；A02 9/14反馈“刷新有时要等两三秒”与最大值吻合 | 管理端待办列表查询无分页/索引——系统实现问题（性能） | 中（P2） | 两周内数据增长（126申请/529事件）后列表线性变慢；管理员日常高频操作，劣化直接拖慢审批吞吐 | 是→IMP-6 管理端列表性能优化 |

3.2 从运行证据形成改进需求

| 改进需求 | 对应证据（至少2处可相互印证时优先） | 拟解决的问题 | 影响V2哪些内容 | 预期效果/可能副作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMP-1 占用判定原子化：批准/领取改为数据库条件更新（UPDATE…WHERE state=AVAILABLE），失败即回滚并给出明确原因；废弃事后MANUAL_SYNC人工同步路径 | EV-01（18次失败+18条人工同步互证） | 并发批准窗口期导致失败与状态漂移 | BR-02/BR-04实现方式；不改变规则语义 | 批准冲突率18%→<1%；副作用：后批者收到即时明确反馈，体验更清晰 |
| IMP-2 异常归还事务化+维修闭环：归还单异常项必选结构化类型，归还与BORROWED→MAINTENANCE同事务完成；新增“维修完成”受控操作（MAINTENANCE→AVAILABLE须填检修说明） | EV-02（4次暴露窗口0.7~1.4h）+设备状态日志MAINTENANCE→BORROWED@9/9（CAM01维修中被借出，说明维修状态可被绕过） | 异常设备流入可借列表；维修状态被人工同步绕过 | BR-06强化；归还界面与状态机新增受控转换 | 异常归还即时入修率56%→100%；副作用：管理员多一步确认操作，以表单引导降低负担 |
| IMP-3 超期治理：扫描频率每日08:00一次→每小时；任务失败自动重试3次并告警管理员；借用人三级通知（超期前24h/超期时/超期后每日）；管理员超期看板 | EV-03（2次500失败、11次零通知、2例检出晚于归还） | 超期漏检、借用人与管理员均不知情 | BR-07落地方式；Notification表启用 | 检出延迟≤1小时、通知触达100%；副作用：通知频率上升，可设置中降噪 |
| IMP-4 领取时限自动执行：批准时写入pickup_deadline；到期前24小时提醒申请人；到期自动转RELEASED并释放设备，通知双方 | EV-04（7份滞留、最长101.9h） | 批准不领取导致设备空占 | BR-05正式落地为定时任务 | RESERVED滞留>48h数量归零；副作用：被释放者可重新申请，成本可接受 |
| IMP-5 提交幂等与超时降级：前端防抖+后端幂等键（用户+设备+内容指纹，10分钟窗口）；504超时后页面引导“查询我的申请”而非盲目重填 | EV-05（8次504+U014反馈） | 弱网重复提交；超时后盲目重试制造脏数据 | BR-08新增 | 重复申请零发生；副作用：幂等指纹须排除时间戳等噪声字段 |
| IMP-6 管理端列表优化：分页+按状态部分索引+仅取列表必需字段；详情异步加载 | EV-06（中位606ms/最大2428ms） | 审批高频操作随数据量增长越来越慢 | 无规则变化，纯实现优化 | P95<800ms（基线2428ms）；副作用：无 |

3.3 指标、评价基线与可观测性

| 评价指标 | 当前基线 | 期望目标 | 如何观测 | 为什么选这个指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 批准冲突率（APPROVAL_FAILED_DEVICE_UNAVAILABLE / 批准尝试） | 18/100=18% | <1% | 业务事件日志按action统计（周报脚本自动输出） | 直接度量IMP-1是否生效，与EV-01同源、可复核 |
| 异常归还即时入修率（归还事务内即转MAINTENANCE比例） | 5/9=56% | 100% | 设备状态日志中source=RETURN_FORM的异常归还转换核对 | 度量IMP-2，直接对应异常设备误借风险 |
| 超期检出延迟与通知触达率 | 每日1次+失败漏检（9/5、9/11）；触达0/11 | 检出≤1小时；触达100% | overdue-scan执行日志+Notification发送记录 | 覆盖EV-03的任务失败、检测频率、通知缺失三个环节 |
| RESERVED滞留>48小时数量 | 1例101.9h+7例批准后未释放 | 0 | 定时任务统计当前RESERVED且超过pickup_deadline的申请 | 度量IMP-4自动释放是否兜住设备空占 |
| 提交接口成功率 / 管理列表P95延迟 | 126/134=94%（8次504）；P95≈2428ms | >99%；<800ms | 访问日志按接口统计状态码与分位延迟 | 度量IMP-5/6，用户与管理员可直接感知的质量指标 |

3.4 V3 工程意图

| 工程意图要素 | V3填写 |
| --- | --- |
| 本轮改进目标 | 以运行证据为准绳修复三类问题：一致性（占用校验、异常归还）、自动化兜底（超期治理、领取时限）、可感知质量（提交健壮性、管理端性能）；本轮不新增业务功能 |
| 证据来源 | V3_业务事件日志.csv（529事件）、V3_设备状态日志.csv（236次转换）、V3_系统访问日志.log（549请求）、V3_用户反馈.csv（25条），以request_id/device_id/时间戳交叉印证 |
| 允许变化的范围 | 实现层（事务、索引、任务调度、幂等）与通知能力；业务规则仅做落地强化（BR-05/06/07），不新增、不删除业务概念 |
| 必须保护的不变量 | V1三不变量+V2责任链（审批记录、回避、幂等）不回退；设备四态状态机不变 |
| 评价基线与目标 | 见3.3五项指标：冲突率18%→<1%、异常即时入修56%→100%、检出≤1h且触达100%、滞留归零、成功率>99%且P95<800ms |
| 判定改进是否有效的证据 | 发布后两周同口径复测：事件日志无APPROVAL_FAILED_DEVICE_UNAVAILABLE、异常归还无AVAILABLE暴露窗口、定时任务成功率100%、滞留为0、管理列表P95<800ms |

3.5 改进后的验证方案

| 编号 | 验证场景 | 验证对象 | 预期结果 | 对应指标/证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V3-01 | 双管理员并发批准同一设备 | IMP-1事务化批准 | 仅一笔成功；另一笔即时返回“设备已被占用”并显示当前状态，无MANUAL_SYNC残留 | 指标1；EV-01复现场景 |
| V3-02 | 提交异常归还后立即查询设备列表 | IMP-2事务化归还 | 设备不出现在可借列表；状态为MAINTENANCE且异常类型已结构化落库 | 指标2；EV-02复现场景 |
| V3-03 | 注入overdue-scan失败（模拟500） | IMP-3重试与告警 | 自动重试3次；仍失败则管理员收到告警，当期超期无漏检 | 指标3 |
| V3-04 | 构造批准后48小时不领取 | IMP-4自动释放 | T-24小时收到提醒；T时申请转RELEASED、设备回AVAILABLE，双方收到通知 | 指标4；EV-04复现场景 |
| V3-05 | 弱网连点提交同一申请 | IMP-5幂等 | 仅生成一条申请；第二次提交返回原申请号并提示 | EV-05 |
| V3-06 | 2000条申请量下管理列表压测 | IMP-6性能 | P95<800ms | 指标5 |

选择改：IMP-1占用事务化（18%冲突率，两份日志互证）与IMP-2异常归还事务化（4次暴露窗口+维修被绕过）为P0，因为二者破坏数据一致性底线；IMP-3/4把超期治理与领取时限从纸面规则变为自动兜底（2次任务失败无人知晓、7份申请滞留）；IMP-5/6提升可感知质量（8次504、P95达2.4秒）。选择不改：①U014“两条相似申请”在日志中未复现（10分钟窗口重复提交0组，本人提交仅1条201），判定为感知偏差，仅以幂等键防御、不单独立项；②U031“设备一直被占”与其R0054实际按时领取的日志记录矛盾，属用户操作/感知问题，暂不改软件；③BORROWED→BORROWED、RESERVED→RESERVED空转换（3+3条）为MANUAL_SYNC噪声，随IMP-1消除，不单独处理。每项决定均有至少两处证据或日志与反馈互证支撑。

V4  运维部署与优化

目标：把方案放到真实/模拟运行环境中考虑，形成FDE式“现场问题—工程意图—软件变化—运行反馈”闭环。

本轮现场约束与运维反馈

• 系统计划部署在实验室内部环境，成员通过浏览器使用，管理员负责日常维护。

• 网络或服务器可能偶发中断，但已有借用记录不能丢失，恢复后状态不能混乱。

• 系统后续仍会持续修改业务规则，版本更新时不能破坏已有数据。

• 负责人希望关键操作能够追溯；管理员希望出现问题时能够快速判断系统是否正常并恢复服务。

• 每次版本调整后，原先已经验证通过的关键业务能力需要重新确认没有被破坏。

4.1 部署与运行方案

| 内容 | 你的方案 | 理由/约束 |
| --- | --- | --- |
| 目标部署环境 |  |  |
| 系统组成/部署结构 |  |  |
| 数据保存与备份 |  |  |
| 故障恢复 |  |  |
| 关键操作审计 |  |  |
| 版本发布与回退 |  |  |

4.2 运行观测与反馈

| 需要观测什么 | 观测方式/信息来源 | 异常意味着什么 | 触发什么处理或改进 |
| --- | --- | --- | --- |

4.3 回归范围设计

| 关键能力/规则 | 为什么必须回归 | 触发条件 | 回归验证方式 | 失败后的处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.4 FDE—工程意图—IDE闭环

请用本轮的一个真实/模拟问题完成闭环：先记录现场事实，再形成工程判断和工程意图，最后说明如何通过运行证据判断是否继续调整。

| 现场事实/反馈 | 问题判断 | 工程意图 | 拟议软件变化 | 运行观测证据 | 评估后决策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.5 V4 最终工程意图

| 工程意图要素 | V4填写 |
| --- | --- |
| 现场目标 |  |
| 运行约束 |  |
| 必须保护的不变量 |  |
| 发布/回退条件 |  |
| 观测与评价证据 |  |
| 下一轮可能触发的调整条件 |  |

V4版本结论：说明最终方案如何从“设计一个系统”演化为“能够在现场持续运行、观察、评估和调整的工程闭环”。

四轮迭代演化总表

只写每轮最关键的变化，不要重复前文。重点体现需求、工程意图和验证证据如何逐步演化。

| 版本 | 主要输入 | 核心决策 | 新增/修改内容 | 关键验证证据 | 相对上一版的变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 |  |  |  |  |  |
| V2 |  |  |  |  |  |
| V3 |  |  |  |  |  |
| V4 |  |  |  |  |  |

最终反思

1. 四轮中你认为最重要的一次工程决策是什么？为什么？

2. 哪一次迭代最明显改变了你对系统的理解？依据是什么？

3. 如果再进行下一轮迭代，你最希望获得什么新的现场证据？